**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTCP-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 24/01/2023 | **HORÁRIO** | 08h30min – 11h59min |
| **LOCAL** | Reunião Hibrida | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Eliane De Queiroz Gomes Castro | Coordenadora | 8h30min | 11h59min |
| José Alberto Gebara | Coordenador adjunto | 8h35min | 11h59min |
| Luiz Alberto de Souza | Membro | 8h30min | 11h59min |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Larissa Ruschel Teixeira Netto |
| Pery Roberto Segala Medeiros |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Patricia Figueiredo Sarquis Herden |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências Justificadas** | |
| **Membro** |  |
| **Justificativa** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências Justificadas** | |
| **Membro** |  |
| **Justificativa** |  |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | - |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Planejamento e ações da comissão (Cronograma; DPOSC Nº 709/2022).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Definido o cronograma básico para as reuniões, conforme calendário de reuniões do CAU/SC 2023.  - Foi definida uma proposta para elaboração de minuta e termo de referência. A mesma deve ser elaborada em até 15 dias, com prazo final estimado para 07/02/2023.  - Solicitação de levantamento fotográfico do novo edifício do CAU/SC para os pavimentos.  - Verificação da possibilidade de uso de parte do afastamento frontal para instalações de elevações para acessibilidade.  - Elaborar documento colaborativo entre os membros da comissão. Iniciar a minuta e termo de referência utilizando a plataforma Teams.  - Disponibilizar os arquivos editáveis dos anexos (TR CAU/SP e TR CAU/SC) |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Metodologia de trabalho (repositório Teams).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Foi definido a utilização da plataforma Teams para desenvolvimento das atividades da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Caráter do Concurso (Lei nº 14.133, de 2021 / Orçamentação estimativa).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Confirmada a necessidade de atendimento da Legislação (Lei 14133/21) e exigência de orçamento estimativo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação síntese CTP (documentos consolidados).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - A documentação está disponível na plataforma Teams para consulta da Comissão.  - Solicitado histórico do edifício para conhecimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Apresentação status GT nova sede (2/3/4 pav. - ações internas).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Adoção da planilha de trabalho do GT, contemplando o programa de necessidades recebido da CTCP (2021/2022), o qual será adicionado a demanda de espaço para biblioteca/acervo e mini estúdio para gravação.  - A planilha deverá ser complementada com informações como áreas, setores, entre outros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Escopo básico para concurso (áreas): Fachada ativa; Circulação vertical; Pavimentos térreo e primeiro pavimento (sobreloja).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Confirmado as áreas objetos do Concurso: pavimento térreo, 1ª pavimento, 5ª pavimento, circulação (vertical e horizontal), recuo frontal e fachada ativa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Condicionantes Técnicos e legais (documentações).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Utilizar site da Prefeitura Municipal de Florianópolis (ipuf.pmf.sc.gov.br/plano-diretor) e demais legislações municipais, estaduais e federais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Apoio: CEAU-CAU/SC; PMF (Consultoria técnico-legal); GS (Logística operacional).** |
| **Fonte** | CTCP-CAU/SC |
| **Relator** | Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro |
| **Encaminhamento** | - Agendada definição para próxima reunião (01/02/2023). |

|  |
| --- |
| **EXTRAPAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - |

Esta Súmula foi aprovada na 2ª reunião ordinária da CTCP-CAU/SC de 01/02/2023, com os votos favoráveis dos membros Eliane de Queiroz Gomes Castro, José Alberto Gebara e Luiz Alberto de Souza.

**Larissa Ruschel Teixeira Netto**

Estagiária

Secretária

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, de 12 de março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.

**Jaime Teixeira Chaves**

Secretário dos Órgãos Colegiados

do CAU/SC